| «ЕМДİН» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ВЫМЬ» |
| --- | --- | --- |

ШУӦМ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 мая  2018г.   								         №   45

Республика Коми, с. Усть-Вымь

|  | «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры СП «Усть-Вымь» на период 2019-2028 г.г. |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований комплексного развития  транспортной и социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения « Усть-Вымь»,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры СП «Усть-Вымь» на период 2019-2028 г.г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Усть-Вымь»					И.В.Туркина

|  | Утверждена постановлением администрации сельского поселения «Усть-Вымь» от 30.05.2018 г. № 45 (приложение) |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ВЫМЬ» (2019-2028 г.г.)

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» (2019-2028 г.г.) | 5 |
| 1. | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 8 |
| 1.1. | Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 8 |
| 1.2. | Социально-экономическая характеристика муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 8 |
| 1.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 10 |
| 1.4. | Характеристика сети дорог муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог | 10 |
| 1.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании сельского поселения «Усть-Вымь», обеспеченность парковками (парковочными местами) | 12 |
| 1.6. | Характеристика работы транспортных средств общего пользования | 12 |
| 1.7. | Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 13 |
| 1.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 13 |
| 1.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения | 13 |
| 1.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 14 |
| 1.11. | Характеристика существующих условий и перспектив раз-вития и размещения транспортной инфраструктуры муници-пального образования сельского поселения «Усть-Вымь» | 15 |
| 1.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования СП «Усть-Вымь» | 15 |
| 1.13. | Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 18 |
| 2. | Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории МО СП «Усть-Вымь» | 18 |
| 3. | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры | 22 |
| 4. | Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и очередность реализации мероприятий | 24 |
| 5. | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры МО СП «Усть-Вымь» | 26 |
| 6. | - Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» | 27 |
| 7. | - Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» | 27 |

# ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры                  муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»

# (2019-2028 годы)

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» (2019-2028 г.г.) (далее – программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских и сельских округов»; -Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, утверждённые постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133; - Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», утвержденный решением Совета от 27.12.16 № 13/6-83; - Схема территориального планирования муни-ципального образования муниципального района «Усть-Вымский», утверждённая решением Совета МО МР «Усть-Вымский» о 27.12.2016 № 13/6-82. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация МО СП «Усть-Вымь», адрес: 169035, Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д.59. |
| Цель и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» с целью повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь». Задачи программы: - обеспечение проектирования строительства и строительство транспортной инфраструктуры, - организация транспортного межмуниципального сообщения, - формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Перечень целевых показателей программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в реконструкции; - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - строительство дорог; - организация транспортного внутрипоселенческого/внутригородского сообщения. |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации программы: 2019 - 2028 гг. Сроки реализации программы: 2019 - 2028 гг. Этапы реализации программы: первый этап – с 2019 г. по 2023 г.; второй этап – с 2024 г. по 2028 г. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2019 – 2028 г.г. составляет 3 000,00 тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет Республики Коми – 3 000,00 тыс. руб., из них: 2019 год – 300,00 тыс. руб.; 2020 год – 300,00 тыс. руб.; 2021 год – 300,00 тыс. руб.; 2022 год – 300,00 тыс. руб.; 2023 год – 300,00 тыс. руб.; 2024 год – 300,00 тыс. руб.; 2025 год – 300,00 тыс. руб.; 2026 год – 300,00 тыс. руб.; 2027 год – 300,00 тыс. руб.; 2028 год – 300,00 тыс. руб.; бюджет муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» – 250 тыс. руб., из них: 2019 год – 25 тыс. руб.; 2020 год – 25 тыс. руб.; 2021 год – 25 тыс. руб.; 2022 год – 25 тыс. руб.; 2023 год – 25 тыс. руб.; 2024 год – 25 тыс. руб.; 2025 год – 25 тыс. руб.; 2026 год – 25 тыс. руб.; 2027 год – 25 тыс. руб.; 2028 год – 25 тыс. руб.; иные внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - развитие транспортной инфраструктуры; - развитие транспорта общего пользования; - развитие сети дорог поселения/городского округа; - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение качества и эффективности транс-портного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. |

- 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

- 1.1. Анализ положения МО СП Усть-Вымь» в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Вымь» наделено статусом сельского поселения (Устав муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» утверждён решением Совета сельского поселения «Усть-Вымь» № 18 от 05 января 2006 г.). Общая площадь составляет 17,02 тыс. кв.м.

Муниципальное образование сельское поселения «Усть-Вымь» граничит со следующими муниципальными образованиями:

- с севера с Княжпогостским районом;

- с востока с п.Студенец и с.Кожмудор ;

- с запада с г.Микунь;

- с юга с с.Айкино;

В состав муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» входят:

- село Усть-Вымь;

- поселок Черный Яр;

- деревня Оквад;

- деревня Ыб;

- деревня Полавье;

- деревня Конец-Озерье.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего – 17,5 км, из них: с твердым покрытием общего пользования – 12,144 км. Ширина проезжей части, в основном, составляет 6 м. Пропускная способность сети автомобильных дорог до 1960 авт/ч при скорости около 55 км/ч. Административный центр муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» находится на расстоянии 72 км от г. Сыктывкара.

## 1.2. Социально-экономическая характеристика  муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», характеристика градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» составляла 1161  человек.

Численность населения в разрезе сельского поселения, поселков, сельских поселений представлена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения муниципального образования сельского поселения                                          «Усть-Вымь» в разрезе населенных пунктов

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Население, количество чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Усть-Вымь | 803 |
| 2 | поселок Черный Яр | 250 |
| 3 | деревня Оквад | 53 |
| 4 | деревня Конец-Озерье | 5 |
| 5 | деревня Ыб | 44 |
| 6 | деревня Полавье | 6 |

К основным видам деятельности муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» относятся:

- КФХ;

- здравоохранение;

- образование;

- социальная сфера.

## К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» утверждены градостроительные документы:

1. Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», утвержден решением Совета  МР «Усть-Вымский» от 27.12.16 № 13/6-83;

2. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», утверждены решением Совета МР «Усть-Вымский»  от 27.12.2016 № 13/6-82;

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной системы муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей сельского поселения «Усть-Вымь». Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» являются:

- автомобильные дороги и автотранспорт;

- железнодорожный транспорт;

- транспортная доступность;

- улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт.

1.4. Характеристика сети дорог муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» состоит, в основном, из дорог 4 категории, предназначенных для автомобильного движения. В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения.

Таблица 3

Перечень автомобильных дорог (улиц) муниципального образования

сельского поселения «Усть-Вымь»

| № п/п | Наименование улицы | Тип покрытия | Протяженность, км | Группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная | асфальт | 0,6 | Д |
| 2 | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная | асфальт | 1,3 | Д |
| 3 | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная | грунт | 0,4 | Е |
| 4 | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная | асфальт | 0,5 | Д |
| 5 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная до железнодорожного тупика | асфальт | 0,72 | Д |
| 6 | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная до реки Вымь | грунт | 1,0 | Е |
| 7 | д. Ыб, ул. Быков Ыб | грунт | 0,63 | Е |
| 8 | д. Ыб, ул. Горелый Ыб | грунт | 2,5 | Е |
| 9 | д. Ыб, ул. Мельничный Ыб | грунт | 0,5 | Е |
| 10 | д. Ыб, ул. Устин Ыб | грунт | 0,5 | Е |
| 11 | д. Ыб, ул. Казанский Ыб | грунт | 0,5 | Е |
| 12 | Уличная сеть деревни Оквад | грунт | 2,5 | Е |
| 13 | Уличная сеть поселка Черный Яр | грунт | 4,5 | Е |
| 14 | с. Усть-Вымь, микрорайон Молодежный | грунт | 1,35 | Е |

Большинство дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в ИО СП  «Усть-Вымь», обеспеченность парковками (парковочными местами)

Автомобильный парк сельского поселения «Усть-Вымь» с его составом представлен в таблице 5.

Таблица 5

Состав парка транспортных средств муниципального образования

городского поселения «Усть-Вымь»

| № п/п | Тип ТС | По состоянию на 01.01.2017 г. | По состоянию на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковой транспорт | 420 | 435 |
| 2 | Тракторы | 9 | 11 |
| 3 | Грузовой автотранспорт | 5 | 5 |

Таблица 6

Оценка уровня автомобилизации населения

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.01.2017 г. | По состоянию на 01.01.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения муниципального образования, тыс. чел. | 1153 | 1161 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 420 | 435 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 2,75 | 2,67 |
| 4 | Изменение уровня автомобилизации к предыдущему году, % | 0 | 15 |

С представленного анализа состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в муниципальном образовании сельского поселения «Усть-Вымь», обеспеченность парковками (парковочными местами) можно сделать вывод, что уровень автомобилизации населения и состав транспортного парка в сельском поселении «Усть-Вымь» низкий.

Обеспеченность парковками (парковочными местами) в муниципальном образовании сельского поселения «Усть-Вымь» низкая.

1.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий.

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими ГОСТами в сфере дорожной деятельности.

Обустройство тротуаров:

Автомобильная дорога общего пользования  по сельскому поселению «Усть-Вымь неудовлетворительное (на части дорог частично отсутствуют).

Автомобильная дорога общего пользования: тротуары отсутствуют.

Наличие специализированных дорожек для велосипедного передвижения: нет.

1.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основные предприятия, осуществляющие грузовые перевозки на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»: ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», ОАО «Жилищный сервис».

Маршруты движения грузового транспорта согласно специального разрешения для организаций, учреждений, предприятий.

Основные предприятия, осуществляющие выполнение коммунальных и дорожных работ на территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»: ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», АО «Коми дорожная компания» Айкинский ДРСУч.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима, из-за неудовлетворительного качества дорожных покрытий, погодных условий и др.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

Анализ уровня безопасности дорожного движения: снижения уровня ДТП, что обусловлено удовлетворительной работой органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности (установка и содержание дорожных знаков, дорожная разметка, установка светофоров, содержание и ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования).

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в муниципальном образовании сельского поселения «Усть-Вымь» составляет 451 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Основные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье:

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Наблюдается тенденция к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив

развития и размещения транспортной инфраструктуры

муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»

Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Вымь» имеет транзитное железнодорожное и тупиковое автомобильное транспортно-географическое расположение. По территории проходит одна железнодорожная магистраль «Микунь-Сыктывкар».

Транспортная доступность: автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся федеральные программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, указанные в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Вымь».

1.11. Оценка нормативно-правовой базы,  необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО СП «Усть-Вымь»

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также п. 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г., разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Рос-сийской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены  муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Развитие транспортной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в транспортной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в транспортной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к транспортной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития транспортной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 № 133 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Коми, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов транспортной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Республики Коми.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования транспортной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004           № 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь»;

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Вымь».

1.12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок составляет 2 600,00 тыс. рублей. Источники финансирования: местный и региональный бюджеты. Данное финансирование недостаточно для приведения и поддержания автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМОВ

И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

Сельское поселение «Усть-Вымь» состоит из шести населенных пунктов  районного значения, с административным центром с. Усть-Вымь.

К расчётному сроку прогнозируется следующая демографическая ситуация.

Таблица 8

| Год | Численность, чел. |
| --- | --- |
| 2018 | 1161 |
| 2019 | 1158 |

Развитие экономической базы

Приоритетные виды экономической деятельности на территории поселения/городского округа связаны с:

- железнодорожные перевозки.

Новое жилищное строительство

В соответствии с Генеральным планом поселения предусмотрено развитие индивидуального жилищного строительства. Кроме этого, планируется к реализации региональная программа «Переселения граждан из аварийного жилья», благодаря которой к переселению предстоит около 7 жилых домов, преимущественно в деревянном исполнении.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объёмов и характера передвижения населения на территории сельского поселения «Усть-Вымь» не планируется. Рост транспортного спроса составит не более 5%.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации можно сделать вывод, что значительного изменения развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Усть-Вымь» не планируется. Рост составит не более 8%.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

В связи с увеличением территории под строительство индивидуального жилья увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть. Необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учётом наиболее значимых грузо-пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счёт:

- местного бюджета;

- республиканского бюджета.

- Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объёме;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Проведение паспортизации бесхозяйных участков дорог;

- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населённых пунктов поселения;

- Проектирование и строительство велосипедных дорожек.

Основным направлением развития дорожной сети городского поселения «Микунь» в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

С учётом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также, для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрёстке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зелёный сигнал светофора, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившейся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зелёного светофора в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной непроходимости.

В поселении на расчётный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за наличия следующих причин:

- возрастающая мобильность населения;

- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Для предотвращения негативного развития ситуации необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов поселения;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Если в расчётный срок данные мероприятия осуществляются, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить отсутствие аварийных ситуаций с участием пешеходов в ДТП.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объёмов грузовых перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: разработка и внедрение альтернативных способов борьбы с зимней скользкостью; предупреждение загрязнения атмосферного воздуха выбросами пыли и газов, а также защиту от шума и вибрации; осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами.

3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗИТИЯ И ОЦЕНКА

ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения. При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (консервативный сценарий) и вариант 2 (инновационный сценарий) и варианта 3 (реалистичный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

1 вариант (консервативный сценарий) - направлен на преодоление в основном сложившихся "узких мест" в развитии транспортной инфраструктуры и характеризуется относительно недостаточным уровнем инвестиций. Низкий уровень инвестиций в прогнозный период не позволит осуществить необходимое масштабное развитие инфраструктуры транспортного комплекса.

2 вариант (инновационный сценарий) - характеризуется интенсивным развитием транспортной системы и преодолением основных "узких мест" к 2028 году в сочетании с запуском новых высокотехнологичных транспортных проектов. Увеличение протяженности и повышение технических характеристик транспортной сети, обновление парков транспортных средств и совершенствование технологий станут мощным стимулом дальнейшего экономического и социального развития городского округа. Реализуя данный сценарий будет обеспечено сбалансированное развитие транспортной системы сельского поселения и удовлетворен возрастающий спрос на транспортные услуги.

3 вариант (реалистичный) - характеризуется развитием на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности к центрам тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков автомобильных дорог, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

В рамках реализации данной программы предполагается принять третий вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в поселении. Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются. Водного транспорта нет. Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки внутри поселения. Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2019 г. до 2028 г. не меняется. Это означает, что нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить устройству пешеходного сообщения для движения внутри сельского поселения и местами приложения труда, а также в целях отдыха. Мероприятия по развитию пешеходного передвижения возможны как дополнительные меры для безопасности пешеходного движения.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб планируются в общем режиме.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

- мероприятия по содержанию, капитальному ремонту и ремонту авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует норматив-ному;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории поселения.

4.7.  Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

-  обучение молодежи для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка дорожных знаков для организации дорожного движения;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

4.8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Не планируется.

4.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Не планируется.

4.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

В штатном режиме.

5. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджетов разных уровней – местного и регионального. Ежегодные объёмы финансирования программы из местного бюджета определяются в соответствии с утверждённым бюджетом поселения/городского округа на соответствующий финансовый год и с учётом дополнительных источников финансирования.

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 38600 тыс. рублей, в том числе:

|  | Таблица 9 (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансового обеспечения |  | Цель реализа-ции | Общий объём финансовых ресурсов, тыс. руб. | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2028 годы |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе из средств |  | Реализа-ция Програм-мы | 7500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 1625 |
| Республи-канского бюджета |  |  | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| местного бюджета |  |  | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |

- 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в целях определения фактического вклада результатов мероприятий в социально-экономическое развитие поселения, в целях проверки соответствия мероприятий нормативам градостроительного проектирования объектов транспортной инфраструктуры с учётом объёма ресурсов, направленных на реализацию мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации мероприятий проводится администрацией муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» и ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь».

- 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ВЫМЬ»

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Вымь» в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании сельского поселения «Усть-Вымь» рекомендуется:

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Республики Коми, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.

_____________________